Příloha č. 3

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle ustanovení § 2586 zák č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

„SADOVÉ ÚPRAVY U CHODNÍKŮ NAD BYTOVÝM DOMEM č.p. 1945 V PETŘVALDĚ“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:		MĚSTO PETŘVALD

sídlo:				náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

zastoupeno: 			Ing. Jiří Lukša, starosta města

e-mail, telefon:		luksa@petrvald-mesto.cz, 596 542 900, 776 348 504

ID DS:				waqbb2k

IČ:				002 97 593

DIČ:				CZ 002 97 593

bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:			27 – 17216779329 / 0800

Osoby pověřené jednat

ve věcech technických: 	Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

telefon: + 420 596 542 908, e-mail: bura@petrvald-mesto.cz

Ing. Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí telefon: + 420 596 542 909, e-mail: sankova@petrvald-mesto.cz

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:		……………………………………………………………………………

sídlo:				……………………………………………………………………………

zastoupen:			……………………………………………………………………………

e-mail, telefon:		……………………………………………………………………………

ID DS:				………………………………………………………………………………………………

IČ:				………………………………………………………………………………………………

DIČ:				………………………………………………………………………………………………

Zapsán v obch. rejstříku: 	………………………………………………………………………………………………

bankovní spojení: 		………………………………………………………………………………....................

číslo účtu:			………………………………………………………………………………………………

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

- Dílo je realizováno v rámci dotačního Programu „Interreg V-A Česká republika – Polská republika“ - projekt „Turistická kooperace. Posílení turistického potenciálu partnerských obcí. JA-PE4“.

- Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět díla

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému provedení díla „SADOVÉ ÚPRAVY U CHODNÍKŮ NAD BYTOVÝM DOMEM č.p. 1945 V PETŘVALDĚ“ v souladu se zadáním veřejné zakázky, touto smlouvou, zpracovanou studií a v rozsahu prací uvedených v soupisu prací a materiálu, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

- Realizace díla bude rozdělena na tři etapy:

- etapa - jarní výsadba: realizace technických prvků, výsadba dřevin, trvalek a keřů, založení trávníků a květnaté louky,

- etapa - podzimní výsadba: dosadba cibulí

- etapa: rozvojová péče.

- Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo za sjednanou cenu dle čl. V, na své nebezpečí a ve sjednané době.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných následků.

IV.

Doba a místo plnění

- Dílo uvedené v čl. III odst. 1. této smlouvy zhotovitel provede na pozemcích parc. č. 40/1 a 46/1 v k.ú. Petřvald u Karviné.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve vhodných agrotechnických termínech a klimaticky příznivých podmínkách, jinak nebudou splněny podmínky kvality díla.

- Předpokládaný termín zahájení realizace díla: 15 dní od podpisu smlouvy. Nejzazší termín realizace 1. etapy je do 30. června 2018 a 2. etapy do 31. října 2018, v závislosti na klimatických podmínkách, s tím, že každá z těchto etap může být předána samostatně.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem.

- Na 1. a 2. etapu bude navazovat rozvojová péče o dřeviny po dobu 60 měsíců.

- Termíny uvedené v této smlouvě jsou závazné. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

- Po ukončení díla nebo jeho části jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

- V případě, že se při zhotovení díla vyskytne překážka na straně objednatele nebo z důvodu vyšší moci, dohodnou objednatel se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty plnění.

V.

Cena

- Cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla a činí:

| etapa | cena bez DPH | DPH 21% | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. etapa - jarní výsadba |  |  |  |
| 2. etapa - podzimní výsadba |  |  |  |
| 3. etapa - rozvojová péče |  |  |  |
| cena celkem |  |  |  |

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Dále jsou součástí ceny práce a dodávky, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

- Veškeré požadavky nad smluvený rozsah díla, jakož i požadavky na použití prokazatelně dražších materiálů či zařízení souvisejících s provedením díla, musí být vždy písemně odsouhlaseny včetně jejich ocenění a budou řešeny dodatkem k této smlouvě.

- Výši nabídkové smluvní ceny lze překročit pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětu plnění ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

VI.

Platební podmínky

- Zálohy nejsou přípustné.

- Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo dle této smlouvy na základě vystavených faktur po řádném ukončení jednotlivých etap:

- dle článku V. 1. etapa – po ukončení realizace jarní výsadby

- dle článku V. 2. etapa – po ukončení realizace podzimní výsadby

- dle článku V. 3. etapa – v pěti splátkách, přičemž faktura bude zhotovitelem vystavena po roce provádění rozvojové péče. První doba začíná plynout po předání a převzetí 2. etapy.

- Faktura může být zhotovitelem vystavena zároveň až po předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle článku IX., odst. 1.

- Lhůta splatnosti faktury je 15 dnů od doručení objednateli. V případě nejasností se za den doručení považuje třetí den po předání faktury k poštovní přepravě.

- Datum zdanitelného plnění je datum dokončení díla, tzn. datum uvedené v předávacím protokolu.

- Úhradou faktury se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a stanovené platnými právními předpisy.

- Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny zákonem stanovené nebo smlouvou dohodnuté náležitosti, nebo budou-li uvedené chybně, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k opravě. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti.   Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

VII.

Provedení díla

  - Předmětem plnění díla dle článku III je realizace sadových úprav včetně technických prvků, dokončovací a rozvojové péče, podle zpracované studie a v souladu se soupisem prací.

  - Předmětem zakázky je rovněž dodání a instalace laviček, odpadkových košů, betonových lehátek, informačních tabulí, ptačích budek, hmyzích domečků.

  - Technologie výsadeb bude provedena v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 001:2013 – Výsadba stromů, platnými oborovými normami ČSN - třídy 8390 - sadovnictví a krajinářství, zejména ČSN 83 9021 Výsadba rostlin, 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o rostliny, 83 9031 Trávníky a jejich zakládání. Sazenice musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po uvedenou dobu vlastnosti sjednané touto smlouvou.

  - Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:

  - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.

  - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

  - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

  - zřízení a odstranění zařízení staveniště,

  - odvoz a uložení likvidovaných hmot (zeminy, suti, rostlinné hmoty..) na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).

  - následná rozvojová péče po dobu 60 měsíců, která bude zahrnovat:

- kontrolu vysazených rostlin, v případě jejich úhynu bude provedena výměna v nejbližším vhodném období,

- výchovný řez,

- kontrolu kotvících a ochranných prvků,

- zálivku,

- hnojení,

- odplevelování,

- ochranu proti případným chorobám a škůdcům,

- ochranu před vlivem mrazu,

- doplňování mulče.

VIII.

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

  - Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí vzniku škody na díle se řídí příslušnými ust. obč. zák., především §2599 a násl. a § 2624 a násl. obč. zák., pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak.

  - Vlastníkem pozemku, popř. porostů na něm umístěných, je objednatel. Po jejich předání k provedení díla přechází zodpovědnost za škodu na zhotovitele. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

  - Vlastnické právo k věcem, které zhotovitel opatřil k provedení díla, zůstává na straně zhotovitele do okamžiku zaplacení konečné faktury a předání a převzetí díla, ve kterém bude stanoveno přesné řešení odstranění případných vad a nedodělků.

  - Objednatel nesmí nepřevzaté dílo bez souhlasu zhotovitele užívat ani jinak do něj zasahovat, jinak se vystavuje nebezpečí úhrady případné škody na díle způsobené předčasným užíváním či zásahem.

  - Zhotovitel nenese nebezpečí poškození nebo zničení jiných částí objektu, na kterém práce provádí, pokud je prokazatelně nezpůsobí svou činností sám.

  - Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů.

  - Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení či zmírnění škody, dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se předmětu díla, svou činnost realizovat tak, aby se co nejvíce šetřil majetek objednatele i jiných subjektů a nebylo poškozováno zdraví a ohroženy životy nezúčastněných osob.

IX.

Předání a převzetí díla

- Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo nebo jeho část na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel, a to:

- po ukončení 1. etapy (výsadba včetně realizace technických prvků)

- po ukončení 2. etapy (výsadba cibulovin)

- vždy po roce provádění rozvojové péče.

Součástí protokolu bude:

- označení díla

- označení objednatele a zhotovitele díla

- číslo a datum smlouvy o dílo

- datum zahájení a ukončení realizace díla

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá

- datum a místo sepsání zápisu

- jména a podpisy zástupců obou stran

- soupis prací a použitého materiálu

- Zhotovitel je oprávněn uvést v zápisu protokolu cokoliv, co bude považovat za nutné a zároveň cokoliv, co bude za nutné považovat objednatel. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dodávku, která nebyla řádně splněna (s vadami a nedodělky).

- Pokud proběhne odevzdání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, bude o tomto proveden v protokolu zápis, který bude obsahovat také termín jejich odstranění.

X.

Záruční podmínky a vady díla

- Záruku na technické prvky realizované v 1. etapě poskytuje zhotovitel v délce 60 měsíců, přičemž záruční doba začíná plynout po předání a převzetí 1. etapy bez vad a nedodělků.

- Záruku na sadové úpravy realizované v 1. a 2. etapě poskytuje zhotovitel v délce 60 měsíců, přičemž záruční doba začíná plynout po předání a převzetí 2. etapy bez vad a nedodělků, s tím, že se zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout na obnovu výsadby dřevin (1. etapa) záruku ve stejné délce jako na celé dílo, tj. 60 měsíců.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně nebo osobně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- V případě odstranění vady dle čl. X., odst. 1 bude záruka prodloužena o délku servisu a opravy.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v předání.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

- Za vady díla, které se projevily po záruční době, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nezávisle na sjednané kvalitě díla, respektive, které vyplynuly z porušení technických podmínek a údržby ze strany objednatele. Dále neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku vyšší moci, tj. živelných pohrom, ozbrojeného konfliktu, působení teplot nad 40°C po dobu více jak 14 dní nebo v důsledku jednání jiných osob než zaměstnanců zhotovitele.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů od jejího oznámení nebo písemného doručení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá.

XI.

Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení z předání díla.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, nedojde-li k jiné dohodě.

- Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení z plnění.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak

XII.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost v případě jakékoliv kontroly ze strany poskytovatele dotace a uchovat veškerou dokumentaci k dílu po celou dobu udržitelnosti projektu, tj. 60 měsíců v souladu s podmínkami dotačního titulu.

- Kontakt zhotovitele s objednatelem za účelem řádného plnění díla, tj. prací, hlášení a odstraňování vad díla bude zajišťováno telefonicky, pokud se smluvní strany nedohodnou podle potřeby jinak. Objednatel je oprávněn vykonávat namátkový technický dozor v průběhu realizace díla.

- Změnu, doplnění nebo případnou neplatnost některého z ustanovení této smlouvy v kterékoliv části,  mohou smluvní strany provést pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí druhé straně.

- Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv strana její doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Součástí této smlouvy je tato příloha:

- Studie

- Soupis prací a materiálu

V Petřvaldě dne:..........................				V ………………….dne: ..........................

Za objednatele: .......................................                    Za zhotovitele :..............................................                           		   Ing. Jiří Lukša

starosta města Petřvald