Smlouva o dílo - návrh

uzavřená dle § 2586 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název stavby:   		„Stavební úpravy komunikace ulice U Stružky v Petřvaldě“

Čl. I.

Smluvní strany

- Objednatel:	      		MĚSTO PETŘVALD

sídlo:		      	náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Zastoupeno:

ve věcech smluvních:     	Ing. Jiří Lukša, starosta města

e-mail, telefon:		luksa@petrvald-mesto.cz , 596 542 900, 776 348 504

ID DS			waqbb2k

IČ:                           		00297593

DIČ:			CZ00297593

Bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s. Karviná, pobočka Petřvald

Číslo účtu:              	 	27-1721679329/0800

Osoby pověřené jednat

ve věcech technických:	Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

tel. 596 542 908, bura@petrvald-mesto.cz

Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí

tel. 596 542 914, kochova@petrvald-mesto.cz

dále jen“ objednatel“

- Zhotovitel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

tel:

e-mail:

Zapsán v obch.rejstříku:

bankovní spojení:

č.účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):

Stavbyvedoucí:

tel

e-mail:

dále jen“ zhotovitel“

Čl. II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. občanského zákoníku v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Čl. III.

Předmět díla

- Zhotovitel se zavazuje k zhotovení díla „Stavební úpravy komunikace ulice U Stružky v Petřvaldě“ v rozsahu nabídky a této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo za sjednanou cenu dle čl. V. na své nebezpečí a ve sjednané době.

- Objednatel se zavazuje za zhotovení díla dle této smlouvy zaplatit smluvní cenu dle čl. V. této smlouvy.

- Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými ČSN a platnými předpisy.

Čl. IV.

Doba plnění

- Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. III. bude provedeno v termínu do 30. listopadu 2016.

- Staveniště předá objednatel zhotoviteli protokolárně min. 5 dnů před započetím stavebních prací.

- Zhotovitel vyzve písemně nebo telefonicky 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

- Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění a úhradu zvýšených nákladů

- dojde-li ke změně rozsahu nebo druhu prací

- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,

- dojde-li k opožděnému předání staveniště

- při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz).

- Práce budou prováděny dle platných TP a TKP na provádění hutněných asfaltových vrstev a musí být prováděny v klimaticky vhodném období, jinak nebudou splněny podmínky kvality díla.

- Zhotovitel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací.

Čl. V.

Cena

- Cena za provedené dílo činí:

Celková cena bez DPH		……………… Kč

DPH 21%			            ..…………….. Kč

Celková cena vč. DPH		……………… Kč

- Cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Dále jsou součástí ceny práce a dodávky, které zhotovitel  mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit.

- Zvýšení objemu prací položek nabídkového rozpočtu, nebo víceprací musí být odsouhlaseno a konkretizováno zástupcem objednatele, a bude zapsáno do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou. Na více práce bude vystaven dodatek k SOD.

- Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

- DPH bude použita v souladu s platnými předpisy zákona o DPH. Objednatel tímto potvrzuje, že je plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e – režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění nepoužije pro svou ekonomickou činnost.

- Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Čl. VI.

Platební podmínky

- Zálohy nejsou přípustné.

- Dílo bude uhrazeno na základě konečné faktury vystavené po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku a soupisu provedených prací a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcem objednatele provedení kontroly umožnit.

- Lhůta splatnosti faktury je 15 dnů od doručení.

- Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Čl. VII.

Provedení díla

- Ověřování provedených stavebních prací provedou zástupci obou smluvních stran v průběhu prvních pěti pracovních dnů po dokončení díla. Objednatel potvrdí svým podpisem objem a cenu prací a dodávek na jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci a to na formulářích:

- Soupis provedených prací

- Zjišťovací protokol o kontrole provedených stavebních prací

- Zhotovitel bude min. 5 dnů před započetím prací informovat písemně vlastníky okolních nemovitostí o termínu zahájení prací na předmětné komunikaci.

- Zhotovitel si zajistí potřebné skládky nevhodného materiálu, zemníky a plochy pro zařízení staveniště.

- Objednatelem dodatečně požadované práce, je oprávněn převzít k realizaci zástupce zhotovitele, uvedený v této smlouvě. Tyto práce, budou kontrahovány dodatkem k této smlouvě.

- Zhotovitel vyzve písemně nejméně 5 pracovních dnů předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

- Objednatel je povinen provést prověření ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit jeho náklady. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

- Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem a v souladu s provozem na místních komunikacích.

- Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

- Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle, majetku objednatele i na majetku a zdraví třetích osob až do doby jeho dokončení a předání díla objednateli.

- Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek před zahájením prací (průkazné zkoušky) a nejpozději do jednoho měsíce po uložení (kontrolní zkoušky). Na použité materiály budou doloženy platné certifikáty.

- Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnostních předpisů na ochranu zdraví a životů pracovníků, povinné používání předepsaných pracovních pomůcek a bezpečnostních opatření a plnění podmínek příslušné vyhlášky.

- Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace příjezd vozidel a bezpečný přístup osob k nemovitostem v okolí staveniště (kromě nezbytných technologických postupů, kdy se pohyb po komunikaci vylučuje). Zajistí příjezd vozidel záchranných systémů a technické obsluhy bez přerušení.

- Zhotovitel zajistí takový postup prací, aby nedošlo k poškození majetku vlastníků sousedních nemovitostí, a zavazuje se k odstranění všech škod, které případně vzniknou vlivem jeho činnosti na výše uvedené stavbě – bod II. této smlouvy. To se týká rovněž případných škod na veřejných komunikacích vyššího řádu v obci. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby čistotu komunikací a to jak místních, tak komunikací vyššího řádu, pokud dojde k znečištění provozem jeho mechanizace.

Čl. VIII

Stavební deník

- Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.

- Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem.

- Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

- Stavební deník bude k dispozici na stavbě.

- Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

- Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dozoru také objednatel.

- Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.

- Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.

- Zápisem do stavebního deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Čl. IX.

Odpovědnost za vady

- Záruční doba:   zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce  60 měsíců.

- Záruční doba začíná plynout od dne, kdy objednatel převzal dílo nebo jeho část do užívání.

- Uvedení zástupci jsou dále zmocněni k přejímání a předávání provedených prací. Přejímací řízení, prováděné po částech schopných samostatného užívání v souladu s projektem stavby, bude objednatelem zahájeno do 10 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení, podle dohodnutého harmonogramu přejímky.

- O předání díla nebo jeho částí bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

- datum a místo sepsání zápisu,

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zároveň zhotovitel předloží objednateli:

- doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, platné certifikáty apod.

- Zhotovitel je oprávněn uvést v zápise cokoliv, co bude považovat za nutné. Zhotovitel je povinen uvést do zápisu cokoliv, co bude považovat za nutné objednatel. Objednatel je povinen převzít pouze dodávku, která byla řádně splněna (bez vad a nedodělků), včetně dokladů zkoušek a měření.

- Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředaného díla musí být písemná.

- Bude-li jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel její výskyt a jak se projevuje, písemně zhotoviteli. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Lhůta pro odstranění vady bude oběma smluvními stranami dohodnuta do 5 pracovních dnů po doručení písemného oznámení o vadě. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce …….. měsíců.

Čl. X.

Sankce, smluvní pokuty a náhrady škody

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení z předání díla.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel odpovídá za provedení díla v rozsahu a kvalitě dle příslušných ČSN a této smlouvy. V případě, že zhotovitel případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla neodstraní v termínu, ke kterému se zavázal v zápise o odevzdání a převzetí, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve  výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení, se splněním tohoto závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, je povinen zhotovitel objednateli tuto smluvní pokutu uhradit.

- Ujednáním o smluvních pokutách nejsou dotčena práva smluvních stran domáhat se náhrady škody.

Čl.  XI.

Závěrečná ustanovení

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Petřvaldu dne …………... č. usnesení ………….

- Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a  zhotovitel 2 vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

  - Vyplněný nabídkový rozpočet

V Petřvaldě dne: ............ 2016		V ………….. dne: ........... 2016

Za objednatele:				Za zhotovitele:

………………………………..…				  	……………………………..

Ing. Jiří Lukša

starosta města