## Obchodní podmínky – NÁVRH SMLOUVY

(v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 občanský zákoník)

- Smluvní strany

# 1.1 Objednatel	:	Město Petřvald

Statutární orgán	:	Ing.Jiří Lukša - starosta

Se sídlem	:	náměstí Gen.Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

IČ	:	00297593

DIČ	:	CZ00297593

Bankovní spojení	:	27-1721679329/0800

Osoba pověřená k jednání ve věcech této smlouvy:

- Mgr.Lucie Polková, vedoucí správního odboru, tel.č. 596 542 903, 601 564 850

e-mail: polkova@petrvald-mesto.cz

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- Ing.Rostislav Dohnal - autorský dozor

1.2 Dodavatel  	:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v      , oddíl   , vložka      , 
dne

Sídlo	:

Statutární zástupce	:

IČ	:

DIČ	:

Bankovní spojení	:

Číslo účtu 	:

Tel./fax	:

e-mail	:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby dle ust. § 160 a násl. zákona

č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

Číslo autorizace ČKAIT:

- Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky jsou :  „Stavební úpravy v jídelně ZŠ Školní čp.246				v Petřvaldě“

Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací  a dle projektové dokumentace zpracované Ing.Rostislavem Dohnalem, Havířovská inženýrská kancelář, Svornosti 8ž/2, 736 01 Havířov-Město.

Přesné rozměry prvků  a další podklady  si je dodavatel povinen ověřit na místě před  samotnou realizací.

Veškeré postupy a použité materiály  musí být v souladu s platnými ČSN a musí být na ně vydáno prohlášení o shodě.

Po ukončení realizace díla bude, na náklady dodavatele,  provedena  a zadavateli předána nová  elektro revize prostor kuchyně. Revize elektro bude provedena revizním technikem, kterého si určí zadavatel.

- Doba plnění

  - Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a

nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :

zahájení - ihned po ukončení topné sezóny	(dle klimatických podmínek), 	3.7.2017

ukončení prací a předání díla:   21.7.2017  nejpozději do 21 dnů ode dne předání staveniště

- Předání a převzetí díla

  - Dodavatel zahájí realizaci díla na základě pokynu - výzvy objednatele.  O předání a

převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán  záznam do stavebního deníku. Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s časovým harmonogramem, zpracovaným a předaným objednateli ke dni předání staveniště.

4.2.	Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít na základě písemné výzvy dodavatele. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán oboustranně podepsaný zápis (předávací protokol). Současně s předávacím protokolem bude objednateli předán protokol o provedení revize v souladu s čl.2 této smlouvy.

4.3.	Dodavatel se zavazuje vyklidit staveniště do dne podepsání zápisu (předávacího protokolu) o předání a převzetí díla dle bodu 4.2. této smlouvy.

4.4.	Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o předání a převzetí díla, což znamená, že nebezpečí škody na zhotovené věci nese do předání a převzetí díla dodavatel.

- Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla je stanovena dle nabídky jako cena nejvýše přípustná  ve výši:

| Položka | Cena bez DPH v Kč | DPH ____ % v Kč | Cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková cena dle výkazu výměr |  |  |  |

  - Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, revize, vytýčení inženýrských sítí, zaměření, místní, správní a jiné poplatky a další náklady pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu a jeho užívání.

  - Dílo bylo zadáno podle rozpočtu a je tedy zaručena  jeho úplnost. Zhotovitel nemůže, v souladu s § 2621 zákona č.89/2012 Sb.,  požadovat zvýšení ceny za dílo. Cena díla je cenou pevnou a obsahuje veškeré objemy a práce potřebné k realizaci díla. Dodavatel zhodnotil podmínky pro provádění díla (místo plnění, technickou dokumentaci k provádění stavby, způsob užívání stávajících staveb, konstrukcí, režim užívání, klimatické podmínky, omezení hlučnosti či prašnosti, provádění za provozu apod.) a je schopen za tuto cenu dosáhnout výsledku uvedeném v předmětu smlouvy. Dodavatel nemá právo se domáhat zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v rozpočtu předloženém v nabídce. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

  - Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit pouze v případě, že:

- dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. V daném případě jsou smluvní strany o tomto povinny uzavřít dodatek k předmětné smlouvě.

- zadavatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění.  O tomto bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

  - Podkladem pro zaplacení je daňový doklad vystavený po dokončení díla, který musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude adresován: Město Petřvald, náměstí Gen.Vicherka 2511, 735 41 Petřvald. V daňovém dokladu bude uveden název předmětu plnění a číslo smlouvy o dílo.  Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek  s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a dodavatele vzájemně potvrzující uskutečněná zdanitelná plnění na díle a kopie předávacího protokolu o převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt města Petřvaldu je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou zakázku  aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a  odst. 2 zákona o DPH. (Fakturace bez DPH.)

  - Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

  - Objednatel může daňový doklad vrátit v době splatnosti, pokud daňový doklad obsahuje nesprávné a neúplné údaje, nebo nemá náležitosti daňového dokladu.

  - Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění za dílo dle této smlouvy po jeho řádném ukončení a předání dodavatelem a převzetí objednatelem na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

  - Povinnost zaplacení je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- Ostatní ujednání

  - Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad dopravu a skladování nářadí, zařízení a materiálu dle platných předpisů a v souladu s dokumentací pro provedení díla.

  - Dodavatel se zavazuje provádět dílo dle obecně platných norem.

  - O průběhu realizace díla je povinen dodavatel vést stavební deník za oboustranně dohodnutých podmínek. Smluvní strany budou považovat oboustranně schválené zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro dodatek k této smlouvě. Jiná ujednání, než podle této smlouvy – ústní nebo písemná – jsou neplatná.

  - Objednatel je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat zápisy svým podpisem. Pokud má oprávněný zástupce objednatele k provedeným zápisům připomínky, je povinen písemně tyto připomínky zaznamenat do stavebního deníku, v opačném případě svým podpisem stvrdí pravost zápisů.

  - Jakékoli blíže nespecifikované parametry hmot a výrobků v předané projektové dokumentaci – např. barevnost, použité materiály jejich deklarovaná kvalita, budou předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

  - Dodavatel bude průběžně zástupci objednatele odevzdávat prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při kontrolních dnech.

  - Zápisem ve stavebním deníku se nemění obsah této smlouvy o dílo.

  - Dodavatel je povinen na staveništi zachovávat pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé prováděním prací, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Dále je povinen zabezpečit staveniště proti pohybu nepovolaných osob.

  - Dodavatel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo pokud dodavatel opakovaně poruší své povinnosti výslovně sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Pokud dodavatel díla přesto neučiní nápravu ve stanovené lhůtě a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - Dodavatel je plně odpovědný za dodržení technologií prováděných prací, za odbornou způsobilost svých pracovníků, za dodržení veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů při provádění stavby, včetně dodržování veškerých předepsaných požárních a bezpečnostních předpisů zaměstnanci, a to po celou dobu do předání staveniště, včetně zabezpečení staveniště proti ohrožení zdraví zaměstnanců i veřejnosti. Dodavatel dále prohlašuje, že jeho pracovníci jsou dle těchto norem proškoleni.

  - Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění nebo dílčího plnění díla, platným ČSN a závazným předpisům souvisejícím s plněním díla. Zahraniční dodávky budou splňovat podmínky certifikace na českém trhu.

  - Dodavatel je povinen před každým prováděním částí díla, které mají být zakryty, vyzvat nejpozději 2 dny předem objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce prací. Neučiní-li tak, je povinen uhradit případné náklady pozdějšího odkrytí.

  - Dodavatel bude na stavbě pracovat tak, aby důsledkem práce nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám na objektu, na objektech blízkých nebo inženýrských sítích. V případě způsobení škody nese plnou odpovědnost a tyto škody uhradí.

  - V průběhu realizace předmětu veřejné zakázky se budou konat pravidelné kontrolní dny nejméně 1x týdně. Průběh kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni se zúčastnit pověření zástupci obou stran.

  - Dodavatel předloží atesty a prohlášení o shodě u použitých materiálů a výrobků. Dodavatel hradí veškerá odebraná média. Dodavatel zabezpečí na své náklady měření elektrické energie.

  - Pracovníci dodavatele podílející se na realizaci zakázky budou jednotně označeni logem firmy.

  - Dodavatel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona o účetnictví,  po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od platby.

- Záruční podmínky a odpovědnost za vady

  - Dodavatel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

  - Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá dodavatel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením § 2629-2630  zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.

  - Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

  - Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí dodavateli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

  - Dodavatel započne s odstraněním vady do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne dodavatel s odstraněním vady ihned, nejpozději do 24 hodin. Vadu dodavatel odstraní nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vady.

  - O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že dodavatel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami.

- Odpovědnost za škodu

  - Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese dodavatel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad.

  - Dodavatel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

  - Dodavatel je povinen nahradit objednateli škodu která vznikla při realizaci díla, prokazatelně z viny dodavatele,  v plné výši.

  - Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy provede dodavatel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

  - Dodavatel odpovídá za případnou škodu vzniklou na majetku objednatele nebo třetích osob, způsobenou v souvislosti s činností dodavatele. Dojde-li ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob, bude k nim v přímém odpovědnostním vztahu.

- Sankční ujednání

  - Pokud bude Dodavatel v prodlení s termínem plnění, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Prodlení Dodavatele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delším jak 10 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě uhradí další smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje 11. dnem.

  - Pokud Dodavatel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

  - V případě, že dodavatel nedodrží provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý zjištěný případ.

  - Pokud dodavatel poruší své povinnosti týkající se spolupůsobení při finanční kontrole a auditu, povinnosti archivace dokumentace stanovené v této smlouvě, uhradí objednateli sankci ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

  - Sankce jsou splatné do deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.

  - Pokud v důsledku porušení smluvní povinnosti ze strany dodavatele bude objednateli příslušným orgánem uložena sankce či jiná povinnost k zaplacení, je dodavatel povinen uhradit objednateli škodu, která mu v důsledku takovéhoto porušení podmínek vznikne.

  - Pro případ prodlení s úhradou ceny díla uhradí objednatel zákonný úrok z prodlení.

  - V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností dodavatelem.

  - Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

  - Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí dodavatel nezávisle na zavinění Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce dodavatele a naopak.

- Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva a závazkové vztahy z ní vyplývající budou řídit příslušnými ustanoveními zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

  - Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran obecně platnými předpisy.

  - Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze očíslovanými písemnými dodatky, oboustranně podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

  - Návrhy dodatků a změn k této smlouvě podává navrhující strana písemně a je povinností druhé strany do stanovené lhůty pěti pracovních dní na návrh odpovědět.

  - Tato smlouva obsahuje 6 stran a je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

  - Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1  –  Oceněný soupis prací -výkaz výměr dle PD  (položkový rozpočet)

V Petřvaldě  dne

Za objednatele :                                                             Za dodavatele :

……………………………………                                 ………………………………………

Ing.Jiří Lukša							Zástupce dodavatele:

starosta